Phần 1 - Phân tích bảng Trello hiện trạng

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Sai | D.E.E.P (Detailed appropriately - Chi tiết vừa đủ) | Thẻ nằm trên cùng của Backlog (chuẩn bị đưa vào Sprint) bắt buộc phải được mô tả chi tiết, rõ ràng và chia nhỏ để sẵn sàng thi công. |
| H2 | Sai | D.E.E.P (Prioritized - Sắp xếp ưu tiên theo giá trị) | Tính năng cốt lõi mang lại giá trị cao cho người dùng (chia tiền đi ghép) bị xếp dưới tính năng phụ trợ, kém quan trọng hơn (đổi màu giao diện). |
| H3 | Đúng | — | Thẻ nằm ở cuối Backlog (độ ưu tiên thấp, chưa cần làm ngay) nên chỉ cần mô tả sơ lược và có ước lượng thô là hoàn toàn đúng tính chất tiến hóa của Backlog. |
| H4 | Sai | Quyền sở hữu Product Backlog | Chỉ Product Owner (Đức) mới là người duy nhất có quyền thêm mới, xóa hoặc thay đổi thứ tự ưu tiên của các hạng mục trên Product Backlog. |
| H5 | Sai | Tiêu chuẩn hoàn thành (Definition of Done) / Luồng công việc | Thẻ mới chỉ code xong chưa trải qua bước kiểm thử và nghiệm thu (Testing/Review) để xác nhận đạt chuẩn hoàn thành thì không được phép kéo vào Done. |

Phần 2 - Sửa lỗi chuẩn hóa Product Backlog

- H1: Product Owner (Đức) cần chia nhỏ thẻ này thành các User Story cụ thể (ví dụ: tìm người ghép, chọn điểm đến) và bổ sung đầy đủ phần mô tả cùng tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria).

- H2: Di chuyển thẻ "Tự động chia tiền cho các khách đi ghép" lên vị trí cao hơn, nằm trên thẻ "Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội".

- H4: Tú cần trao đổi đề xuất "Tối ưu tốc độ tải bản đồ" để Product Owner (Đức) đánh giá, trực tiếp thêm vào Backlog và sắp xếp mức độ ưu tiên cho phù hợp.

- H5: Cấu trúc lại các cột trên Trello theo thứ tự chuẩn để đảm bảo chất lượng đầu ra: Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → Testing/Review → Done.